	[image: image1]
	Enregistrement

Fiche de tests 
de projet informatique
	Page : 1 / 



	Projet :
	15 – Gestion Stocks_CB

	Logiciel :
	BAAN

	Référence (N° Ticket / N° DDev) :
	Projet 15

	Développeur / Fournisseur :
	Brendan Le Ny (Code Lutin)

	Nom(s) du (des) testeurs :
	Corinne Cocolon – Bernard Revol

	Date des tests réalisés :
	10/7/13


Sommaire

21 – Liste des tests réalisés


32 – Détail des tests réalisés


33 – Validation des tests réalisés





1 – Test 1.
	N°
	Fonctionnalités testées

	1
	Transfert de stock 

	2
	

	3
	


2 – Détail des tests réalisés
Cas 1 : après avoir fait un mouvement de kanban, sortie de pièce de l’emplacement « A » on réalise le transfert de la quantité restante de l’emplacement « A » vers l’emplacement « B »
Cas 2 :

Cas 3 :

3 – Validation des tests réalisés

	N°
	Fonctionnalité validée (Oui / Non)
	Commentaire

	1
	NON
	Après avoir fait le mouvement de sortie du kanban, on bascule dans les sorties. Le menu indique pour l’emplacement donné les références et les quantités en stock. On sélectionne la ligne correspondante à transférer. Le menu indique bien la quantité moins les pièces qui ont été sorties. Mais au moment de faire le transfert, le système ne poursuit pas la manip avec la quantité restante mais la quantité qu’il y a avait à l’origine dans l’emplacement.

	2
	NON
	Il faut repositionner le curseur dans les emplacements il ne se met pas automatiquement. Dans l’emplacement d’origine et dans l’emplacement de destination

	3
	
	

	
	
	


	Validation finale (Oui / Non) :
	Non


[image: image1]